苏州安路特汽车部件有限公司年产铝合金转向节、控制臂、副车架、盘式制动器等 1200 万件项目（重新报批）（三期第一阶段）

一般变动环境影响分析

建设单位：苏州安路特汽车部件有限公司

编制单位：苏州安路特汽车部件有限公司

2022年03月

目 录

1、 项目由来	1

2、编制依据	4

2.1、技术文件	4

2.2、项目环评文件	4

3、项目建设内容及变动情况	5

3.1、项目的性质	5

3.2、建设规模	5

3.3项目建设地点	9

3.4生产工艺	9

3.5 环境保护措施	9

4、本次变动情况判定分析	13

5、变动情况环境影响分析结论	15

# 项目由来

苏州安路特汽车部件有限公司成立于2007年，总投资2325万美元，为外商独资企业，主要生产转向节、控制臂、盘式制动器总成三种产品。公司原位于工业园区金谷路78-80号，占地面积约25333平方米，属于独墅湖科教创新区三期改造回购用地范围，因此企业需寻找新的生产厂址。基于我国广阔的汽车零部件市场规模和良好的行业发展前景，2017 年11月苏州安路特汽车部件有限公司决定在苏州相城区经济技术开发区投资建设新厂区， 位于苏州市相城经济技术开发区中市路以东、春兴路以北平谦相城产业园内，租用其A栋厂房，占地面积 15730m2，建成后公司将形成年产铝合金转向节、控制臂、副车架、盘式制动器等 1200 万件的生产能力。 建设项目于2017年11月15日通过苏州市相城区发展和改革局审批通过企业投资项目备案通知书（相发改中心备[2017]7号）（项目代码：2017-320507-32-03-560160）（见附件1）批准立项备案，获得备案后建设单位向所在地环境主管部门针对该项目进行了申报，并项目遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》的有关规定。2018 年2月，该公司编制环境影响报告表报苏州市相城区环境保护局审批，于 2018 年 2 月获得环保局批复（苏相环建[2018]24 号）。

该项目租用 A 栋厂房目前已建设完成，考虑市场需求及产品性能的要求，公司在现有产品总产能不变的基础上，调整三类产品比例，进行分期（三期）建设投产，同时在现有基础上增加无机砂芯制芯工艺，该工艺生成过程会产生少量粉尘经配套除尘装置处理后有组织排放，根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256 号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。本项目生产工艺和环境保护措施发生变更，导致废气总量增加，属于重大变动，为此，苏州安路特汽车部件有限公司委托环评单位重新编制该项目环评报告（重新报批稿）， 并将报批稿送苏州市相城区环境保护局重新审批。《苏州安路特汽车部件有限公司年产铝合金转向节、控制臂、副车架、盘式制动器等1200万件项目（重新报批）环境影响报告表》于2019年03月13日通过原苏州市相城区环境保护局审批（苏相环建[2019]33号）（见附件2）审批同意建设。

苏州安路特汽车部件有限公司已有环保手续情况详见下表2-1

表2-1 苏州安路特汽车部件有限公司已有环保手续

| 项目名称 | 实施内容 | 审批部门及文号 | 环保验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苏州安路特汽车部件有限公司年产铝合金转向节、控制臂、副车架、盘式制动器等1200万件项目（重新报批）一期 | 年产转向节250万件、控制臂50万件 | 苏州市相城区环境保护局、苏相环建[2019]33号 | 2019年5月25日通过自主验收 |
| 苏州安路特汽车部件有限公司年产铝合金转向节、控制臂、副车架、盘式制动器等1200万件项目（重新报批）二期 | 年产转向节450万件、控制臂50万件 | 苏州市相城区环境保护局、苏相环建[2019]33号 | 2021年11月7日通过自主验收 |

目前三期建设内容（年产转向节50万件、盘式制动器250万件、控制臂50万件、副车架50万件）已完成第一阶段建设，部分设备依托一期、二期，第一阶段产能为年产转向节10万件、盘式制动器50万件、控制臂10万件、副车架10万件。

目前，三期第一阶段已经建设完成并准备进行环保验收，经现场核对，项目实际建设情况与原环评相比存在部分变化，主要为以下一个方面：

（1）三期建设内容分阶段建设，目前第一阶段部分设备未购置，暂时依托一期二期，产能为环评设计量20%，废水处理设施依托一期已建，一期废水处理设施通过调节技术参数将废水处理量提高至96吨/d，以满足全厂废水处理需求；

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”要求，为尽快完成项目验收，苏州安路特汽车部件有限公司根据实际情况，编制本次变动环境影响分析。

# 2、编制依据

## 2.1、技术文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）。

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）。

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）。

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）。

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月29日）。

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日）。

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国家环境保护部，2017年11月20日）。

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）。

（10）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021] 122号，2021年4月2日）。

（11）《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)。

## 2.2、项目环评文件

（1）《苏州安路特汽车部件有限公司年产铝合金转向节、控制臂、副车架、盘式制动器等1200万件项目（重新报批）建设项目环境影响报告表》（苏州科太环境技术有限公司 2019年3月）。

（2）《关于对<苏州安路特汽车部件有限公司年产铝合金转向节、控制臂、副车架、盘式制动器等1200万件项目（重新报批）建设项目环境影响报告表>的批复》（原苏州市相城区环境保护局 苏相环建[2019]33号 2019年03月13日）。

# 3、项目建设内容及变动情况

## 3.1、项目的性质

本项目为新建项目。

## 3.2、建设规模

本项目原环评及实际建设产品方案见表3-1。

表3-1 产品方案对比

| 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称 | 设计能力（万件/年） |  |  |  |  | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期（已验收） | 二期（已验收） | 三期环评量 | 三期实际量 | 全厂实际量（一期二期三期） |  |
| 生产车间 | 转向节 | 250 | 450 | 50 | 25 | 550 | 7200h |
|  | 盘式制动器总成 | 0 | 0 | 250 | 125 | 125 |  |
|  | 控制臂 | 50 | 50 | 50 | 25 | 100 |  |
|  | 副车架 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 |  |
| 备注 | 项目三期分阶段建设，当前为第一阶段 |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，三期第一阶段产能为环评设计量一半，并未增加。

表3-2 主要设备对照

| 类型 | 名称 | 规模型号 | 设备数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 三期环评量 | 三期实际量 |  |
| 生产设备 | 熔化炉 | 0.8t 铝片/铝丝处理与熔化设备 | 1套 | 1套 | 三期第一阶段设备暂未购置齐全，部分依托原有一期、二期设备。 |
|  | 铝片/铝丝干燥回转炉 | —— | 1套 | 1套 |  |
|  | 铝液输送小车 | —— | 1台 | 0 |  |
|  | 保温炉 | —— | 13只 | 0 |  |
|  | 除气机 | —— | 4台 | 0 |  |
|  | 铸造机 | —— | 8台 | 0 |  |
|  | 切边机 | —— | 8台 | 0 |  |
|  | 锯床 | —— | 8台 | 0 |  |
|  | X-ray 射线检测装置 | Bosel/伟杰 | 7台 | 0 |  |
|  | 固溶时效辊棒连续炉 | 天然气加热 | 1套 | 0 |  |
|  | 自动化荧光渗透检测线 | 自动、烘干段采用天然气加热 | 1套 | 0 |  |
|  | 模具喷砂机(含除尘器) | —— | 1套 | 0 |  |
|  | CNC 机床 | —— | 10台 | 0 |  |
|  | 组装机 | —— | 9台 | 3台 |  |
|  | 无机制芯机 | —— | 3套 | 0 |  |
|  | 送砂系统 | —— | 1套 | 0 |  |
| 公辅设备 | 抛丸机 | —— | 4台 | 1台 |  |
|  | 常压热水锅炉 | CWK2000-0 | 1台 | 0 |  |
|  | 空压机 | M110 | 1套 | 0 |  |
|  | 三坐标检测仪 | —— | 4台 | 0 |  |
| 环保设备 | 废水预处理设备 | —— | 1 套（80t/d） | 0 |  |
|  | RO反渗透+蒸发器 | —— | 1 套 | 0 |  |
|  | 喷淋吸收塔 | —— | 1 套 | 0 |  |
|  | 旋风除尘器 | —— | 1 套 | 1套 |  |
|  | 滤筒除尘装置 | —— | 1 套 | 1套 |  |
|  | 湿式除尘器 | —— | 3 套 | 1套 |  |

由上表可知，三期第一阶段设备暂未购置齐全，依托一期二期已有，三期第一阶段环保设备与环评要求一致，产能第一阶段为环评设计量一半。

以上变化均不会新增产能和导致污染物排放量的增加。

## 3.3项目建设地点

本项目位于苏州市相城经济技术开发区中市路以东、春兴路以北平谦相城产业园 A 栋，建设地址与环评批复一致。

## 3.4生产工艺

## 本次技改项目生产工艺与环评一致，未发生变化。

## 3.5 环境保护措施

3.5.1 废水环境保护措施

本项目将依托一期已建的一套处理量为80t/d的废水处理设施，为满足水量处理要求，本次将该废水处理设施处理能力调控至96t/d。使其能够满足一期二期以及三期一阶段的处理需求。具体方案如下：

根据业主提供的要求废水水量为80吨每天，但是考虑系统的稳定性，以及冲击负荷对系统的影响，系统设计的处理能力为4吨每小时，确定的处理工艺如下：

生产废水通过车间收集系统进入废水收集池，集水池设置集水池提升泵。通过水泵提升将废水收集池中的生产废水提升至电芬顿前端的pH调节池。

电芬顿对其进水具有一定的要求，pH在2~3之间为最佳，该生产废水的pH值为6~7之间，故在电芬顿前段设置pH调节池，投加稀H2SO4来调 节pH至2~3，通过计量泵与pH在线监测联动实现自动投加，共设置2台计量泵，1用1备。生产废水pH调节至2~3后，进入到电芬顿池，向污水中投加H2O2、FeSO4.通入电流，曝气搅拌，保证废水的充分反应，反应一段时间后，该产生产废水经过电芬顿的处理能够去除废水中的有机物、TP，降低废水的色度，将大分子物质氧化成小分子，提高废水的可生化性。电芬顿处理后的废水进入到混凝沉淀池，向其投加氢氧化钠调节其pH至8，在通过计量泵投加PAC和PAM，进行斜板沉淀池进行沉淀。沉淀后的出水，其COD、TP、色度大部分被去除。混凝沉淀后出水进入到气浮池，加入PAC进行气浮，进一步去除污水中的COD、SS。气浮后其上清液自流进入中间水槽，浮渣通过刮渣机排入污泥池，经过气浮后的污水进入中间水箱，中间水箱设置一台pH计，监控混气浮池出水，以确保进入水解酸化的pH维持在7左右，中间水箱中的污水通过中间水池提升泵进入到水解酸化池，水解酸化池我公司上流式厌氧反应器的形式，污水进行水解酸化反应，被微生物降解，去除部分COD，提高其可生化性，保证好氧段的有效进行，好氧段采用的填料接触氧化池，在好氧反应器池中设置填料，有利于提高微生物浓度，提高生化处理的效率。好氧处理后的污水进入竖流式沉淀池进行沉淀，以确保其出水SS的达标，沉淀出来的污泥进入到污泥浓缩池，其出水进入到后续的中间水箱二，中间水箱二的废水通过提升泵提升至混凝沉淀池，再次进行混凝沉淀，沉淀后的废水进入到水解酸化池，再次进行水解酸化，对废水中的COD进行进一步去除，去除后的COD的废水进入到MBR系统，通过膜生物反应器对废水进行进一步的去除COD，保证进入反渗透系统的污水能够满足设计要求，反渗透的淡水出水进入到淡水箱，用于生产回用，而所产生的浓水进入到MVR处理水箱，进行到MVR系统进行蒸发，蒸发所产生的废盐委外处置，而蒸发所产的冷凝液则进入到废水调节池。再次进入到废水处理系统进行处理。

污泥处理系统设置1台压滤机，2台隔膜泵（1用1备），污泥通过压滤作用脱水减量，由业主委外处理。

按照4吨每小时的处理能力，系统的构筑物参数及设计的参数如下：

表3   按照 4吨每小时的处理能力核定设计参数一览表

| 序号 | 名称 | 尺寸（单位mm） | 数量 | 单位 | 设计参数校核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水收集池 | L×W×H=15000×6000×2500 | 1 | 座 | 停留时间50h |
| 2 | 电芬顿设备 | L×W×H=4600×1600×3500 | 1 | 座 | —— |
| 3 | 斜板沉淀池 | L×W×H=4000×1600×3500 | 1 | 座 | 表面负荷1.0m3/m2.h |
| 4 | 气浮池 | L×W×H=3600×1600×3500 | 1 | 座 | —— |
| 5 | 中间水箱 | φ2000×3000 | 1 | 座 | 停留时间2h |
| 6 | 高效水解酸化反应器 | φ×H=4000×9000 | 1 | 座 | 容积负荷4.2kg/m3.d |
| 7 | 接触氧化池 | L×W×H=5000×4000×5500 | 1 | 座 | 容积负荷2kg/m3填料.d |
| 8 | 竖流式沉淀池 | L×W×H=2500×2000×5000 | 1 | 座 | 表面负荷1.2m3/m2.h |
| 9 | 混凝沉淀池 | L×W×H=4000×4000×4000 | 1 | 座 | 表面负荷0.4m3/m2.h |
| 10 | 水解酸化池 | L×W×H=4000×4000×4000 | 1 | 座 | 容积负荷0.8kg/m3.d |
| 11 | MBR池 | L×W×H=6000×4000×4000 | 1 | 座 | 容积负荷0.6kg/m3.d，膜通量12L/m2.h |
| 12 | 中间水箱三 | PT-15000 | 1 | 座 | —— |
| 13 | RO 系统 | 设计参数：Q=4.0m3/h 设计产水：75% | 1 | 座 | 采用了6只8040的抗污染膜，留有足够的余量 |
| 14 | 回用水箱 | PT-20000 | 1 | 座 | —— |
| 15 | 蒸发器系统 | —— | 1 | 座 | —— |

根据上述表格，系统中各项构筑物的设计参数均在合理范围内，系统能够满足4吨每小时的处理量，即能够每天处理96吨的废水。以上废水工艺变动未新增污染物种类，只是调节各设施设计参数。不属于重大变动所属范围。

3.5.2 废气环境保护措施

项目三期第一阶段生产设备及废气处理设施依托原有，主要情况为：热处理固溶时效以及荧光检测加热设备及废气处理设施依托已建、无机砂芯制造依托二期已建依托已建，其余新增产污设备对应的环保设施均按环评要求建设配备，该变动不会新增污染物种类，仅在废水处理设施异常情况下运行，处理后的废气利用原有4#排气筒排放。不会造成不利环境影响。

3.5.3 噪声环境保护措施

本次变动前后，未增加高噪声设备，本次噪声措施与原环评一致，经隔声、减振降噪处理后，厂界噪声预测值仍可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的3类标准限值，本项目噪声不会对周围产生明显影响。

3.5.4 固废环境保护措施

原环评中，本项目产生的固废分为一般工业固废、危险固废及生活垃圾。本项目环评预估产生情况与实际产生情况见下表3-3。

表3-3  固废产生情况对照表

| 序号 | 固体废 物名称 | 属性 | 废物代码（2021） | 环评预估产生量（t/a） | 实际产生量（t/a） | 利用处 置单位 | 暂存场 所面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废乳化液 | 危险废物 | 900-006-09 | 233 | 16.1840 | 与常州永葆绿能环境有限公司签订回收处置协议 | 危废暂存场所共三处面积分别为77m2、77m2、76m2 |
| 2 | 废液压油 |  | 900-218-08 | 8 | 1.7740 |  |  |
| 3 | 污水处理设施污泥 |  | 336-064-17 | 193 | 暂存于危废仓库，未转移 | 与江苏永吉环保科技有限公司签订回收处置协议 |  |
| 4 | 空油桶 |  | 900-249-08 | 1000个 | 6个 | 与常州永葆绿能环境有限公司签订回收处置协议 |  |
| 5 | 渗透剂/ 防锈剂空桶 |  | 900-041-49 | 200个 | 153个 |  |  |
| 6 | 高效过滤网 |  | 900-041-49 | 3.3 | 0.183 | 与常州永葆绿能环境有限公司签订回收处置协议 |  |
| 7 | 软水报废离子树脂 |  | 900-015-13 | 2.3 | 暂存于危废仓库，未转移 |  |  |
| 8 | 机加工含油泥渣 |  | 900-200-08 | 10 | 暂存于危废仓库，未转移 |  |  |
| 9 | 铝渣 |  | 321-026-48 | 200 | 暂存于危废仓库，未转移 | 委托中国再生资源开发有限公司苏州分公司回收处置 |  |
| 10 | 铝灰 |  | 321-026-48 | 200 | 0.6375 | 与南通昊宇环保科技有限公司签订回收处置协议 |  |
| 11 | 除尘装置收集尘 |  | 321-034-48 | 22.862 | 2.0885 |  |  |
| 12 | 废活性炭 |  | 900-039-49 | 28 | 暂存于危废仓库，未转移 | 工艺取消不再产生 |  |
| 13 | 污盐 |  | 336-064-17 | 80 | 暂时未 产生 | 与南通昊宇环保科技有限公司签订回收处置协议 |  |
| 14 | 铝片/铝丝 | 一般固废 | / | 3934 | 3934 | 全部回炉 | 200m2 |
| 15 | 废边角料 |  | / | 320 | 320 |  |  |
| 16 | 报废产品 |  | / | 307 | 307 |  |  |
| 17 | 转向节/控制臂次品 |  | / | 167 | 167 |  |  |
| 18 | 报废坩锅 |  | / | 93个 | 93个 | 委托苏州科恩环保科技有限公司回收处置 |  |
| 19 | 冷却池底泥 |  | / | 16 | 16 |  |  |
| 20 | 废硅砂 |  | / | 6210 | 6210 |  |  |
| 21 | 除尘装置收集尘（不含铝灰） |  | / | 30.379 | 30.379 |  |  |
| 22 | 废砂芯 |  | / | 2390 | 2390 | 与江苏巨洋精密造型材料科技有限公司签订回收处置协议 |  |
| 23 | 生活垃圾 | 其他 | / | 69.75 | 69.75 | 由苏州相城经济开发区漕湖产业园环境卫生管理站负责清运 | 若干带盖垃圾桶 |

由上表对照可得出，项目产生的各种危废均与有处理资质的单位签订处置服务协议，各项危废产生量均低于环评预估量，项目产生的一般固废，外售综合利用。员工产生的生活垃圾由环卫定期清运处置。各类固废合理处置，达“零”排放。

# 4、本次变动情况判定分析

根据污染影响类建设项目重大变动清单（试行）（环办环评函[2020]688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》比对情况总结如下：

（1）建设项目开发、使用功能发生变化的。

项目开发、使用功能与原环评相比无变化。

（2）生产、处置或储存能力增大30%及以上的。

项目三期第一阶段设备暂未购置齐全，生产能力暂为环评设计量20%，处置及储存能力未变化。

（3）生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。

项目实际生产、处置、储存能力与原环评相比无变化。

（4）位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区 ，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物 挥发性有机物; 臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

本项目位于达标区且建设项目生产、处置、储存能力与环评相比无变化。

（5）重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化） 导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

建设地址仍在厂区内与环评一致。新增的一般固废堆场和备用废水处理系统建成后，项目卫生防护距离不变，仍为“以厂界起设置100米卫生防护距离”，不新增敏感点。

（6）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一 。

- 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

本项目污染物排放种类与环评一致，未新增污染物排放种类。

- 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

本项目污染物排放量均符合环评及批复要求。

- 废水第一类污染物排放量增加的；

本项目不涉及废水第一类污染物的排放。

- 其他污染物排放量增加10%及以上的；

本项目不涉及其他污染物的排放。

（7）物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。无聊运输、装卸、贮存方式。

本项目物料运输、装卸、贮存方式较环评相比未发生变化。

（8）废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

项目三期第一阶段废水废气污染防治措施未发生变化，大部分依托已有，与环评一致。

（9）新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

项目废水排放方式未发生变化。

（10）新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

本项目不涉及新增废气主要排放口。

通过以上分析，本项目变化属于一般环境影响变动。

# 5、变动情况环境影响分析结论

综上分析，本项目变动未导致产品方案的变化、产能的增加、污染物排放总量的增加、仓储规模的增加、项目地的变化、工艺的变化、污染防治措施的变化经分析也在可行范围内，故对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》要求，原建设项目环境影响评价结论未发生变化，建议纳入环保竣工验收管理。

苏州安路特汽车部件有限公司

2022年03月