苏州宝铜线缆科技有限公司建设生产电线电缆项目一般变动环境影响分析

建设单位：苏州宝铜线缆科技有限公司

编制单位：苏州宝铜线缆科技有限公司

2022年07月

目 录

1、 项目由来	1

2、编制依据	1

2.1、技术文件	1

2.2、项目环评文件	2

3、项目建设内容及变动情况	2

3.1、项目的性质	2

3.2、建设规模	2

3.3项目建设地点	2

3.4生产工艺	3

3.5 环境保护措施	3

4、本次变动情况判定分析	5

5、变动情况环境影响分析结论	7

# 项目由来

苏州宝铜线缆科技有限公司成立于2018年12月，经营范围：研发、销售：电线电缆；生产、销售：金属连接器（禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘等）；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。苏州宝铜线缆科技有限公司为满足客户日益增长的需要，在苏州市相城区阳澄湖镇岸山村东横港街，购置26667m2（即40亩）建设用地，建设约48614.04m2生产、办公用房，用于新建生产电线电缆项目。目前，该项目已取得苏州相城区发展和改革局备案批复（相发改备[2019]2号）。

该项目已于2019年01月02日取得苏州相城区发展和改革局备案批复（相发改备[2019]2号）文件（见附件1）。获得备案后建设单位向所在地环境主管部门针对该项目进行了申报，并遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，苏州宝铜线缆科技有限公司委托苏州市科嘉环境服务有限公司对其“苏州宝铜线缆科技有限公司建设生产电线电缆项目”进行环境影响评价。《苏州宝铜线缆科技有限公司建设生产电线电缆项目建设项目环境影响报告表》于2020年09月09日通过苏州市行政审批局（苏行审环诺[2021]70033号 ）（见附件2）审批同意建设，并于2021年05月10日开工建设，2022年02月10日竣工并开始调试。目前项目已建设完成，部分设备未购置，当前产能为年生产电线电缆18万公里吨。企业承诺该项目后续不会再上设备、增加产能。验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。

目前，项目已经建设完成，产能为年生产电线电缆18万公里，并已启动建设项目竣工环境保护验收工作，经现场踏勘核对，项目实际建设情况与原环评相比存在部分变化，主要为以下4个方面：

- （1）目前设备暂未购置齐全，产能为环评设计的60%，企业承诺未购置设备以后不会再上；

- （2）燃烧试验机未上，无产品阻燃性实验，无实验室废气对应的环保设施及2#排气筒；

- （3）职工用餐方式变更为外送，油烟废气不再产生，对应的油烟净化器不再建设；

- （4）废气处理方式的变动：环评中注塑废气、印刷废气、挤出废气经集气罩收集、一套“过滤器+ UV光催化氧化+二级活性炭”处理后通过15米高1#排气筒排放；现实际注塑废气、印刷废气、挤出废气经集气罩收集、一套“过滤器+二级活性炭+UV光催化氧化”处理后通过15米高1#排气筒排放。

- 根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”要求，为尽快完成项目验收，苏州宝铜线缆科技有限公司根据实际情况，编制本次变动环境影响分析。

# 2、编制依据

## 2.1、技术文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）。

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）。

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）。

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）。

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月29日）。

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日）。

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国家环境保护部，2017年11月20日）。

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）。

（10）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021] 122号，2021年4月2日）。

（11）《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)。

## 2.2、项目环评文件

（1）《苏州宝铜线缆科技有限公司建设生产电线电缆项目环境影响报告表》（苏州市科嘉环境服务有限公司，2020年08月）；

（2）《关于对<苏州宝铜线缆科技有限公司建设生产电线电缆项目建设项目环境影响报告表>的批复》（苏州市行政审批局，苏行审环诺[2020]70033号， 2020年09月09日）。

# 3、项目建设内容及变动情况

## 3.1、项目的性质

本项目为新建项目。

## 3.2、建设规模

项目设备未上齐，产能为环评设计量的60%。

| 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称及规格 |  | 设计能力（t/a） |  | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评量 | 实际量 |  |
| 生产车间 | 电线电缆 | 电源电子线 | 6.8万 | 4.08万 | 6000h |
|  |  | 光伏线 | 11.6万 | 6.96万 |  |
|  |  | Ev线 | 1.7万 | 1.02万 |  |
|  |  | TC-ER（风能电缆） | 0.6万 | 0.36万 |  |
|  |  | 机车线 | 1.3万 | 0.78万 |  |
|  |  | 工控线 | 8万 | 4.8万 |  |

## 3.3项目建设地点

本项目建设地址与环评批复一致。

## 3.4生产工艺

## 本项目生产工艺与环评一致。

## 3.5 环境保护措施

3.5.1 废水环境保护措施

本项目排放的废水为员工日常的生活污水，冷却塔废水，项目废水接管至苏州市相润排水管理有限公司（澄阳污水处理厂）处理，项目废水环保措施与环评一致。

3.5.2 废气环境保护措施

本项目印刷、挤出产生的非甲烷总烃、氯化氢经集气罩收集后接入一套“过滤器+二级活性炭+UV光催化氧化”处理后由一根15米高1#排气筒排放，焊锡产生的锡及其化合物经车间内通风系统无组织外排，项目无燃烧实验及食堂油烟，故对应的喷淋塔废气处理设施也未上，该变动减少了废气污染物排放量，有利于环境保护。

图3-4 挤出、印刷废气处理工艺流程图（与环评一致）

图3-5 实验燃烧机废气（实际未上）

3.5.3 噪声环境保护措施

本次变动前后，未增加高噪声设备，本次噪声措施与原环评一致，经隔声、减振降噪处理后，厂界噪声预测值仍可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的3类标准限值，本项目噪声不会对周围产生明显影响。

3.5.4 固废环境保护措施

本项目产生的各种危废均与有处理资质的单位签订处置服务协议，各项危废产生量均低于环评预估量，项目产生的一般固废，外售综合利用。员工产生的生活垃圾由环卫部门定时清运。各类固废合理处置，达“零”排放。

# 4、本次变动情况判定分析

根据污染影响类建设项目重大变动清单（试行）（环办环评函[2020]688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》比对情况总结如下：

（1）建设项目开发、使用功能发生变化的。

项目开发、使用功能与原环评相比无变化。

（2）生产、处置或储存能力增大30%及以上的。

项目生产能力为环评设计60%，未增加。处置及储存能力无变化。

（3）生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。

项目实际生产、处置、储存能力与原环评相比无变化。

（4）位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区 ，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物 挥发性有机物; 臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

本项目位于达标区且建设项目生产、处置、储存能力与环评相比无变化。

（5）重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化） 导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

建设地址仍在厂区内与环评一致。

（6）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一 。

- 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

本项目污染物排放种类与环评一致，未新增污染物排放种类。

- 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

本项目污染物排放量均符合环评及批复要求。

- 废水第一类污染物排放量增加的；

本项目不涉及废水第一类污染物的排放。

- 其他污染物排放量增加10%及以上的；

本项目不涉及其他污染物的排放。

（7）物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。无聊运输、装卸、贮存方式。

本项目物料运输、装卸、贮存方式较环评相比未发生变化。

（8）废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

项目实验燃烧机未上，对应喷淋塔废气处理设施也无，该不会新增污染物，且有利于环境保护。

（9）新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

项目废水排放方式未发生变化。

（10）新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

本项目不涉及新增废气主要排放口。

通过以上分析，本项目变化属于一般环境影响变动。

# 5、变动情况环境影响分析结论

综上分析，本项目变动未导致产品方案的变化、产能的增加、污染物排放总量的增加、仓储规模的增加、项目地的变化、工艺的变化、污染防治措施的变化经分析也在可行范围内，故对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》要求，原建设项目环境影响评价结论未发生变化，建议纳入环保竣工验收管理。

苏州宝铜线缆科技有限公司2022年07月

附件目录：

- 项目立项文件

- 项目环评批复

- 专家函审意见